Индивидуальное задание на практику

ФИО студента: Исполатов Вадим Петрович

Наименование практики: Б2.В.04(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика

Даты практики: 24.02.2026 - 04.04.2026

Тема выпускной квалификационной работы: Интеллектуальная система прогнозирования заполняемости средств размещения на основе данных туристических агрегаторов и событийной активности в регионе

Постановка задания на практику:

Проектирование и разработка основных подсистем интеллектуальной системы прогнозирования заполняемости средств размещения: подсистемы автоматизированного сбора данных из туристических агрегаторов и региональных порталов событий, модуля анализа исторических данных и влияния событийной активности на заполняемость, модуля прогнозирования на основе библиотеки Prophet с учётом событий региона, интеллектуального агента на основе технологии RAG и веб-интерфейса для визуализации результатов.

План-график на практику:

| Задача | Подзадача | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Анализ предметной области |  |  |
|  | Обзор существующих подходов, методов, информационных систем, тенденции и технологии разработки интеллект. систем | 24.02–26.02 |
| Проектирование архитектуры и настройка инфраструктуры проекта |  |  |
|  | Анализ базы данных парсера 101Hotels, формирование требований к подсистемам | 26.02–02.03 |
|  | Исследование и выбор дополнительных источников данных: туристические агрегаторы, региональные порталы событий | 26.02–02.03 |
|  | Проектирование архитектуры серверной части, структуры модулей и маршрутизации | 26.02–02.03 |
|  | Выбор и настройка СУБД, проектирование схемы данных | 26.02–02.03 |
|  | Разработка моделей данных, модуля конфигурации и подключения к БД | 26.02–02.03 |
| Разработка подсистемы сбора и обработки данных |  |  |
|  | Разработка парсеров событий irk.ru/afisha и culture38.ru | 02.03–04.03 |
|  | Разработка парсеров дополнительных туристических агрегаторов | 04.03–06.03 |
|  | Реализация модуля нормализации, валидации и дедупликации данных | 06.03–07.03 |
|  | Настройка автоматического сбора данных по расписанию | 07.03 |
| Разработка модуля анализа данных |  |  |
|  | Статистический анализ исторических данных заполняемости: средние, тренды, сезонность | 09.03–10.03 |
|  | Анализ влияния событий на заполняемость, расчёт коэффициентов влияния по типам | 10.03–13.03 |
|  | Подготовка и индексация аналитических данных в ChromaDB для RAG-системы | 13.03–14.03 |
| Разработка модуля прогнозирования и интеллект. агента |  |  |
|  | Подготовка данных и реализация модуля прогнозирования Prophet с учётом событий | 16.03–18.03 |
|  | Валидация точности прогнозов на исторических данных | 18.03–19.03 |
|  | Реализация RAG-пайплайна, исследование и выбор LLM-провайдера, интеграция | 19.03–20.03 |
|  | Реализация API эндпоинтов прогнозирова- ния и запросов, сохранение в БД | 20.03–21.03 |
| Разработка веб-интерфейса (React) |  |  |
|  | Настройка проекта React + TypeScript, формирование дизайн-системы | 23.03 |
|  | Разработка макета приложения: навигация, маршрутизация, тема оформления | 23.03–24.03 |
|  | Реализация дашборда аналитики и страницы прогнозирования с интерактивными графиками | 24.03–26.03 |
|  | Реализация чат-интерфейса с AI-агентом, календаря событий и истории запросов | 26.03–28.03 |
| Интеграция, тестирование и доработка |  |  |
|  | Сквозная интеграция frontend и backend, проверка пользовательских сценариев | 30.03–31.03 |
|  | Доработка UX/UI, обработка ошибок | 31.03–01.04 |
|  | Документирование разработанных модулей и API | 01.04–02.04 |
| Подготовка отчёта по практике и создание презентации |  | 02.04–03.04 |
| Сдача отчета по практике и презентация результатов |  | 04.04 |

| 24 февраля 2026 |  | О.А. Николайчук |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата постановки задачи) |  | (И.О. Фамилия руководителя задачи) |  | (подпись руководителя задачи) |

| Ознакомлен(а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Фамилия Имя студента) |  |  |
| (дата ознакомления) |  |  | (подпись студента) |