Задание 6. Оценка затрат на реализацию проекта

На следующей странице этого документа составьте текст соответствующего раздела технико-экономического обоснования, в котором приведите информацию о планируемых затратах на реализацию проекта.

Оценка затрат на реализацию проекта

Проект разрабатывается как собственный программный продукт с монетизацией через подписку. Оценка включает инвестиционные затраты (разработка) и текущие затраты (эксплуатация).

Горизонт планирования - 2 года: 4 месяца разработка (ВКР), 20 месяцев эксплуатация.

Инвестиционные затраты минимальны: оборудование - личный ПК (имеется); программное обеспечение - бесплатные инструменты (VS Code, Git, Docker, open source); облачные сервисы - Yandex YDB с грантом от учебного заведения (~100 руб. за период); AI-сервисы - GigaChat с бесплатными токенами для разработчиков.

Основную часть затрат составляют альтернативные издержки времени разработчика. На выполнение ВКР отведено 14 недель по 48 академических часов (6 дней в неделю). Общая трудоёмкость: 672 часа. При ставке junior-разработчика 350 руб/час альтернативные издержки составляют 235 200 рублей. Эти затраты не являются реальными денежными расходами.

| Вид затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- |
| Оборудование (ПК) | 0 (имеется) |
| Программные ресурсы | 0 (бесплатно) |
| YDB (за период разработки) | ~100 |
| GigaChat API (MVP) | 0 (бесплатные токены) |
| Альтернативные издержки времени (672 ч × 350 руб) | 235 200 |

Текущие затраты на этапе эксплуатации включают: YDB Serverless (30-50 руб/мес при текущей нагрузке); GigaChat API (бесплатно на MVP, затем ~1000 руб/мес); минимальный маркетинг (профили в соцсетях, публикации в профильных сообществах - около 1000 руб/мес); прочие расходы (домен, сертификаты) - 500 руб/мес.

| Вид затрат | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDB Serverless | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 1 100 |
| GigaChat API* | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
| Маркетинг (мин.) | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 19 000 |
| Прочие (домен и т.д.) | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 9 500 |
| ИТОГО за квартал | 1 600 | 4 600 | 7 650 | 7 650 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 44 600 |

* GigaChat API: первые 6 месяцев - бесплатные токены для разработчиков, далее - подписка ~1000 руб/мес. При исчерпании токенов возможен переход на альтернативы: Yandex GPT, OpenRouter с дешёвыми моделями.

Итого текущих затрат за 20 месяцев: около 44 600 рублей.

Общая сумма затрат за 2 года: 279 900 рублей, из которых 235 200 - альтернативные издержки времени. Реальные денежные затраты: около 44 700 рублей.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Инвестиционные затраты (с альт. издержками) | 235 300 руб. |
| Текущие затраты (20 месяцев) | 44 600 руб. |
| ИТОГО за 2 года | 279 900 руб. |
| Из них реальные денежные затраты | 44 700 руб. |